ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

ТЕХНОЛОГИЧНИ  ИЗИСКВАНИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЕКТ № 1-2025 г.

I. Попълване

Отдел 20 подотдел „я“, отдел 158 подотдели „д, з”, отдел 159 подотдел „а” да се извършват операциите както следват:

- Направа на ров за съхранение на тополови фиданки  – изкопания ров да бъде с дълбочина 40-50 см., като една от страните му (по дължина) е полегата.

- Временно съхраняване на тополиви фиданки с пренасяне до 30 м. – фиданките да се полагат под ъгъл 30˚ на тънки хоризонтални редове от полегатата страна, като между тях се полага пръст, която се уплътнява чрез притискане и поливане с вода, с цел отстраняване на въздушните джобове между тях. Най-отгоре се полага влажен мъх с цел запазване на влагата в почвата между фиданките за по-дълъг времеви период.

- Направа на колчета за маркиране на посадните места

- Маркиране на посадните места – маркирането на посадните места да се извършва съгласно схемата в технологичния план за залесяване. Маркираните редове и разстояние между тях да бъде еднакво и в права линия, в противен случай да се извършва премаркиране на посадните места. Маркиране на посадните места да се извършва с канап/сезал, опънат на колчета в двата края.

- Направа на дупки със сонда  – направата на дупките със сонда да се извършва точно върху посадните места с размери съгласно технологичния план.

- Разнасяне на фиданките по посадните места – пренасят се малък брой фиданки, така че да не остават дълго време изложени на атмосферните условия, тъй като има опасност от просушаване.

- Садене на фиданките  – при саденето на фиданките да се поставя Тераует от фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ и да не се допуска подгъване на кореновата система, като фиданките се затъпкват и уплътнени хубаво отстрани, за да не се получават въздушни пространства около кореновата система. Запълва се дупката с извадената преди това от нея пръст/ръчно/. При заравянето се взема хумусният слой, изваден от изкопаването на дупката и се поставя най-отдолу към корените. Почвата около стъблата на фиданките след засаждането им трябва да бъде добре притъпкана. Стъблото и корена на фиданката не трябва да бъдат подвивани.

II. Отглеждане

В  отдел 20 подотдел „я”, отдел 22 подотдели „б”, отдел 158 подотдели „д, з”, отдел 159 подотдел „а”, отдел 162 подотдели „з, и, м, п“ да се извършват операциите както следват:

- Филизене на тополовите фиданки - филизенето да се извърши в упоменатите в спецификацията срокове. Извършва се веднага след първото разлистване на тополовите фиданки, докато листата са малки и филизите лесно се премахват с леко натискане с ръка преди да започнат да вдървеняват. Премахват се филизите от основата на стъблото към връхната част, като трябва да останат филизи от връхната част за формиране на корона до 1/3 от височината на фиданката.

- Варосване на фиданките – варосването на фиданките да се извършва от всички страни на фиданките от основата на стъблото до минимум от 1,2 м височина. Операцията се извършва едновременно с филизенето. За нанасяне на субстанцията се ползва четка или дунапренена гъба.

- Дисковане кръстосано – при дисковането тревната покривка в междуредията трябва да се премахне, като се внимава да не се повреждат стъблата и кореновата система на тополовите фиданки от машините и прикачените механизми при извършване на дейността. Извършва се с колесен трактор с прикачена дискова брана, с ширина на прикачения механизъм, отговаряща на ширината на междуредията.

-  Подхранване с минерален тор – подхранването с минерален тор да се извършва, като се разхвърля торта около фиданките, след което да бъде зарита или извършена поливка, ако има нужда. Торът се предоставя от Възложителя.

-  Листно подхранване с гръбно-моторна пръскачка и борба с нежелани вредители –  извършва се на всички живи тополови фиданки в културите. Едновременно с листния тор или разтвора от кристален тор за листното подхранване може да се използва и инсектицид за наземна химична борба, регистриран за използване за констатирания вредител и невключен в списъка на забранените от сертифициращите органи препарати за растителна защита. Пръскането ще се извърши с помощта на гръбна ръчна пръскачка, като се спазват изискванията за температурата на въздуха при третиране с препарати за растителна защита, (т.е. да се пръска след вдигане на росата, при липсата на вятър и температура на въздуха до 25 °С/до 11,00-11,30 ч./). - в ранните часове на деня или по-късно след обяд, за да не получи изгаряне на листната маса. Торът и препаратите се предоставят от Възложителя.

-   Направа на дълбоки поливни гнезда, чрез механизирана техника - гнездата да бъдат с диаметър минимум 1 м. и дълбочина минимум 0.5 м.

-  Поливане на тополовите фиданки – при поливането да се спазва норма минимум 150 л. на брой фиданка. Поливането да се извършва рано сутринта или привечер с цел предпазване на фиданките от така наречения парников ефект и прегаряне. Поливането в обекта да се извърши с цистерна или водоноска.

III. Кастрене

В  отдел 20 подотдели „я“,  отдел 22 подотдели „б”, отдел 162 подотдели „б, з, и, м, п“ да се извършват операциите както следват:

- Кастрене на клони от земя с ръчен трион – операцията кастрене да се извършва, като се отрязват клоните спрямо нуждата на всяка фиданка до 4 м, а отреза да бъде на разстояние до 5 мм от стъблото.  Кастренето да се извършва по време на физиологичния покой на фиданките с ръчни или електрически триони, ножици, като се спазват изискванията на „Инструкцията за създаване, отглеждане и стопанисване на тополовите култури”.

В отдел 162 с подотдели „б, з, и, м, п” ще се кастрят клони с диаметър до 6 см и височина до 4 м., при отдел 22 с подотдели „б” ще се кастрят клони с диаметър над 6 см и височина до 6 м.,

При кастренето не се допускат механични повреди нарушаващи целостта на стъблата на тополовите фиданки.

- Събиране на отсечените клони – събирането на отсечените клони да става паралелно със кастренето.

- Изрязване на двойни върхове – премахват се двойните върхове спрямо нуждата на всяка фиданка.

- Изнасяне на отсечените клони – изнасянето на отсечените клони и върхове да се извършва на места където изнесените клони няма да пречат при извършване на операциите дисковане и окопаване. Изнасянето на клоните да се извършва по периферията на обекта или извън него.